|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕВЧЕНКОВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

НАКАЗ

22.03.2018                                                                                                     № 11-а

Про організацію робіт із приведення

до належного стану територій навчальних закладів Шевченківського

району у весняний період 2018 року

На виконання рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 28.02.2018 № 150 «Про організацію робіт із приведення до належного стану територій міста Харкова у весняний період 2018 року», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 21.03.2017 № 53 «Про організацію робіт із приведення до належного стану територій навчальних закладів м. Харкова у весняний період 2018 року», з метою приведення до належного санітарного стану територій, закріплених за  закладами освіти району,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним з організації та контролю за проведенням робіт із приведення до належного стану територій закладів освіти усіх типів і форм власності Шевченківського району у весняний період 2018 року інженера з технічного нагляду господарчої групи Афанасьєву Т. О.

2. Інженеру з технічного нагляду господарчої групи Афанасьєвій Т. О.:

2.1. Забезпечити організацію проведення робіт із приведення до належного стану територій закладів освіти усіх типів і форм власності Шевченківського району.

Збір інформації від керівників закладів освіти та своєчасне надання узагальнених звітів до Департаменту освіти Харківської міської ради.

Упродовж проведення робіт

2.2. Скласти план заходів щодо організації робіт із приведення до належного стану територій навчальних закладів району у весняний період 2018року.

До 27.03.2018

2.3. Узагальновати інформацію, надану закладами освіти про хід проведення  санітарно-екологічної акції, та надавати звіт до Департаменту освіти Харківської міської ради за наданою формою (додається).

Щоп’ятниці до 13-00

2.4. За підсумками проведення в районі робіт з приведення до належного стану територій закладів освіти району у весняний період 2018 року надати пропозиції щодо визначення переможців: закладів загальної середної, дошкільної та позашкільної освіти до 27.04.2018.

2.5 Надати до Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію щодо переможців для підведення підсумків по місту.

До 01.05.2018

3. Керівникам закладів освіти усіх типів і форм власності Шевченківського району :

3.1. Призначити відповідальних з організації та контролю за проведенням робіт із приведення до належного стану території закладу у весняний період 2018 року.

До 26.03.2018

3.2. Скласти план заходів щодо проведення робіт із приведення до належного стану території закладу у весняний період 2018 року.

До 26.03.2018

3.3 Визначити об’єкти, де будуть працювати учасники освітнього процесу, та скласти графіки виконання робіт.

До 26.03.2018

3.4. 	Організувати та забезпечити:

3.4.1.	Проведення обліку наявного інвентарю та приведення його у належний стан.

До 26.03.2018

3.4.2.	Проведення первинного інструктажу з охорони праці, цільових інструктажів з безпеки життєдіяльності з працівниками закладу і дітьми та призначення наказом відповідальних за безпечні умови для життя і здоров’я під час проведення санітарно-екологічної акції.

Упродовж проведення робіт

3.4.3. Участь педколективу та учнів у проведенні суботників, організованих адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради, міськвиконкомом.

Упродовж проведення робіт

3.5.  Подання до Управління освіти звітної інформації про хід проведення санітарно-екологічної акції за наданою формою (додається).

Щопонеділка до 13-00

4. Завідувачу ЛКТО Городецькій К.С. розмістити  наказ на сайті Управління освіти.

До 24.03.2018

5. Водію Бережному О.С. забезпечити роботу транспорту під час проведення в районі  робіт з приведення до належного стану територій навчальних закладів  у весняний період 2018 року у вихідні дні.

Березень-травень 2018 р.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Управління освіти Животченко А.Б.

Начальник Управління освіти 	Ю.Г.Башкірова

З наказом ознайомлені:

Животченко А.Б.

Афанасьева Т. О.

Городецька К.С.

| № з/п з/п | Найменування заходів | Од. виміру | Обсяг робіт | Фінансування, тис. грн. | Термін виконання | Відповіда льний за виконан ня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Залучені кошти |  |  |
| 1. | Санітарне очищення закріплених територій закладів освіти | га | 78,06 | - | - | - | Березень- травень | Керівник закладу освіти |
| 2. | Вивіз сміття | м3 | 504 | - | - | Позабюджетні кошти | Березень- травень | Керівник закладу освіти |
| 3. | Вапнування: - дерев; - бордюрів. | шт. м.п. | 2580 5200 | - | - | Позабюджетні кошти | Квітень - травень | Керівник закладу освіти |
| 4. | Облаштування газонів | га | 12,98 | - | - | - | Квітень - травень | Керівник закладу освіти |
| 5. | Знесення аварійних дерев | шт. | 19 | - | - | Позабюджетні кошти | Березень- травень | Керівник закладу освіти |
| 6. | Кронування дерев, обрізка гілок | шт. | 77 | - | - | Позабюджетні кошти | Березень- травень | Керівник закладу освіти |
| 7. | Висадка зелених насаджень: - дерев; - чагарників; - квітів. | шт. шт. шт. | 107 556 10380 | - | - | Позабюджетні кошти | Квітень - травень | Керівник закладу освіти |
| 8. | Частковий ремонт: - цоколю; - відмостки. | м/п м/п | 3367 3124 | - | - | Позабюджетні кошти | Квітень - травень | Керівник закладу освіти |
| 9. | Ремонт огорожі | м/п | 1172 | - | - | Позабюджетні кошти | Квітень - травень | Керівник закладу освіти |
| 10. | Кількість залучених людей | чол. | 8600 |